Fotostudio

Olivier Lüthy

olivier@kauz.ch

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	1

1.1	Projektinformationen	1

1.2	Projektorganisation	1

1.2.1	Beteiligte Personen	1

1.2.2	Aufgabenstellung	2

1.2.3	Executive Summary	2

1.2.4	Vorkenntnisse	2

1.2.5	Vorarbeiten	2

1.2.6	Firmenstandards	3

1.3	Arbeitsmethode	3

1.4	Zeitplan	4

1.5	Gewählte Parameter	6

1.6	Arbeitsjournal	6

1.6.1	Tag 1: 08.08.2022	6

1.6.2	Tag 2: 09.08.2022	6

1.6.3	Tag 3: 10.08.2022	7

1.6.4	Tag 4: 11.08.2022	7

1.6.5	Tag 5: 12.08.2022	7

1.6.6	Tag 6: 16.08.2022	8

1.6.7	Tag 7: 17.08.2022	8

1.6.8	Tag 8: 18.08.2022	8

1.6.9	Tag 9: 19.08.2022	9

1.6.10	Tag 10: 20.08.2022	9

2	Analyse	11

2.1	User Stories	11

2.2	Use Case	12

2.3	Anforderungen	12

2.3.1	Funktional	12

2.3.2	Nicht-Funktional	13

2.4	Ziele	13

2.4.1	Soll-System	13

2.4.2	Erforderlich	13

2.4.3	Optional	13

2.5	Risiken	13

2.6	Lösungsvarianten	13

3	Entwurf	14

3.1	Systembeschreibung	14

3.1.1	Technologien	14

3.1.2	Architektur	14

3.1.3	Projektumfeld	14

3.2	Design	14

3.2.1	Activity	14

3.2.2	ERM	14

3.2.3	Klassendiagramm	14

3.2.4	Mock-Ups	14

3.2.5	Struktogramm	14

3.2.6	…?	14

4	Entscheiden	15

5	Realisierung	16

6	Testplan	17

6.1	Testmethode	17

6.2	Voraussetzungen	17

6.3	Testfälle	17

6.4	Testbericht	17

7	Benutzeranleitung	18

7.1	Systemeinstellungen	18

7.2	Installationsanleitung	18

7.3	Bedienungsanleitung	18

8	Probleme	19

9	Schlusswort	20

10	Verzeichnisse	21

10.1	Glossar	21

10.2	Quellenverzeichnis	21

10.2.1	Sitzungsprotokolle	21

10.3	Bildverzeichnis	21

Anhänge	I

A.1	Anhang 1: Listings	II

A.2	Anhang 2: Zusatz-Informationen	II

# Allgemein

Der Einfachheit wird in diesem Dokument nur die männliche Geschlechtsspezifische Sprache benutzt. Es sollen aber alle Geschlechter damit gemeint sein.

## Projektinformationen

IPA Dokumentation von Olivier Lüthy. Dieses Dokument ist vertraulich zu behandeln. Diese wurde zwischen dem 08.08.2022 und 22.08.2022 durchgeführt.

## Projektorganisation

### Beteiligte Personen

| Lehrbetrieb und Durchführungsort | Kauz Informatik Medien AG Luzernstrasse 18 6275 Ballwil 041 448 39 00 info@kauz.ch |
| --- | --- |
| Kandidat*in | Olivier Lüthy Luzernstrasse 18 PLZ Ort Telefon Email |
| Berufsbildner*in | Ruggiero Pelliccione Kauz Informatik Medien AG Luzernstrasse 18 6275 Ballwil Telefon Email |
| Verantwortliche Fachkraft | Janik Lüthi Kauz Informatik Medien AG Luzernerstrasse 18 6275 Ballwil Telefon Email |
| Hauptexperte | Vorname Nachname Strasse PLZ Ort Telefon Email |

### Aufgabenstellung

Ein Fotograf möchte für sein Studio und auch privat eine WebApp, um all seine Bilder zu speichern und verwalten zu können. Auf der Webseite kann man, wenn man angemeldet ist, neue Bilder hochladen, die dann gespeichert werden. Zu jedem Bild können noch folgende Informationen erfasst werden: Titel, optionale Beschreibung, Datum, Ort und ob das Bild öffentlich einsehbar sein sollte. Denn neue Einträge kann man nur erfassen, wenn man angemeldet ist. Auch sieht man nur alle Bilder in der Datenbank, wenn man angemeldet ist. Denn private Fotos sollen nicht öffentlich einsehbar sein. Wenn man nicht angemeldet ist, sieht man einfach auf der Startseite die Galerie mit den öffentlichen Bildern. In der Applikation soll es möglich sein, alle Benutzer zu verwalten und auch welche neu hinzuzufügen. Dazu soll die ganze Webseite responsiv sein und mit allen Bildgrössen klarkommen.

Für die Aufgabe muss ein privates Repo im internen Gitea erstellt werden. Der Name des Repos ist zwingen “MPA_Fotogalerie”.

### Executive Summary

Es soll eine Applikation geschaffen werden, in welchem ein Photograph seine Bilder hochlädt. Der Photograph ist der «Owner», also hat diese Rolle und soll auch Benutzer hinzufügen, bearbeiten und löschen können mit der Rolle «VIP», die ebenfalls Bilder hochladen können und alles sehen können, nur nicht Benutzer verwalten. Dies soll nur der «Owner» können. Normale Benutzer, die keine Rolle haben, also nicht in der Benutzerverwaltung hinzugefügt wurden, können nur öffentliche Bilder sehen und sonst gar nichts.

Wenn ein Bild hinzugefügt wurde, soll das Bild auf der Applikation angezeigt werden. Wenn man mit der Maus über das Bild drüberfährt, sollen weitere Informationen über das Bild angezeigt werden, wie Titel, Beschreibung, Datum, Ort und von wem das Bild kommt bzw. wer es hinzugefügt hat.

Bei der Benutzerverwaltung sollen alle Benutzer angezeigt werden, die vom «Owner» hinzugefügt wurden. Dort soll man die Benutzer ID, Benutzernamen, E-Mail-Adresse, die Rolle und das Datum angezeigt werden. Beim Datum wird das Datum angezeigt, wann der Benutzer genau ins System hinzugefügt wurde.

Damit sich der «Owner» oder der «VIP» auf der Applikation ihre Rechte ergattern können, müssen sie sich einloggen. Im Login soll man die E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben. Die Passwörter entscheidet der «Owner» für beide Seiten selbst. Respektive wenn der «Owner» einen Benutzer als «VIP» in der Benutzerverwaltung hinzufügt, entscheidet er welches Passwort er hat.

Die Umsetzung soll mit der serverseitigen Programmiersprache PHP und dem MVC (Model View Controller) Pattern, das für die Struktur des Projekts zuständig ist, erschaffen werden.

Das Ergebnis soll ein Web basierte Applikation sein, die nur eine Verbindung mit dem Server braucht und mehr nicht. Eine Verbindung zum Internet ist also nicht zwingend.

### Vorkenntnisse

- Ich selbst habe sehr viele Vorkenntnisse mit PHP und dem MVC Pattern gemacht.

### Vorarbeiten

Meine Vorarbeiten:

Notiz App, auf der man sich einloggen kann und Notizen hinzufügen kann.

Game Shop, auf dem der Verkäufer Videospiele hinzufügen kann und die Käufer quasi das Spiel kaufen oder auch wieder nach einer gewissen Zeit zurückgeben können.

ÜK Modul 307: Interaktive Webseite mit Formular erstellen. War ebenfalls mit PHP. Dort habe ich das MVC Pattern kennengelernt.

### Firmenstandards

Deklaration der benützten Firmenstandards (max. 1/2 Seite):

Material

Eine Vorlage für dieses Abgabedokument wurde intern beigezogen.

z.B. Arbeitsmethoden

z.B. Konfigurationsblätter

## Arbeitsmethode

Für die Umsetzung dieses Projekts stehen 80 Stunden zur Verfügung und wird mit der IPERKA Methode bearbeitet.

## Zeitplan

Der geplante Zeitplan & wie er schlussendlich ist. Im zwei oder vier Stunden Raster.

Zeitaufwand schätzen (Drei-Zeiten-Methode):

(optimistische Schätzung + 4 * realistische Schätzung * pessimistische Schätzung) / 6

Zweite Seite

## Arbeitsjournal

Erfolge und Misserfolge erwähnen

Die Tagesarbeit kritisch würdigen

Vorgehensweise und das Ergebnis hinterfragen

Vergleicht mögliche Lösungs-Varianten oder begründet, weshalb es keine Varianten gibt

### Tag 1: 08.08.2022

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: Aufgabenstellung genau durchstudieren Aufgabe 2: User Storys aufschreiben Aufgabe 3: Designs entwerfen Aufgabe 4: CSS bereit machen Aufgabe 5: Use Case Diagramm erstellen |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Heute konnte ich die Aufgabenstellung durchstudiert, alle User Storys aufgeschrieben, alle Designs entworfen und dass aussehen mittel CSS fertig erstellt. Zudem habe ich das Use Case Diagramm erstellt. |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Es traten an dem Tag keine Probleme auf. |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Es wurden an dem Tag keine Tests durchgeführt. |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Es wurde an dem Tag keine Hilfe beansprucht. |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Verglichen mit dem Zeitplan bin ich sehr gut drin. |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Ich konnte viel mehr schaffen als ich gedacht habe. |  |  |  |

### Tag 2: 09.08.2022

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: SQL-Datenbank erstellen Aufgabe 2: Login System erstellen Aufgabe 3: Zugriffsrechte einrichten Aufgabe 4: Benutzerübersicht mit CSS erstellen Aufgabe 5: Bilder hochladen und anzeigen |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Ich konnte heute alle vorgenommenen Arbeiten erledigen. |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Leider traten Fehler auf beim Anzeigen der Bilder. Nachdem man ein Bild hochgeladen hat, wird es nicht angezeigt. Diesen Fehler hatte ich schon bei der Vorbereitung für die Mini PA. Ich hatte mir damals Hilfe bei Janik geholt, er konnte allerdings den Fehler ebenfalls nicht finden. |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Es wurden an dem Tag keine Tests durchgeführt. |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Es wurde an dem Tag keine Hilfe beansprucht. |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Verglichen mit dem Zeitplan bin ich sehr gut drin. |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Ich kam heute sehr gut vorwärts. Ich konnte eigentlich den für mich Kompliziertesten Teil erledigen und war überrascht, dass ich es so schnell fertig geschafft habe. Hätte allerdings aus meiner Wahrnehmung deutlich mehr machen können. |  |  |  |

### Tag 3: 10.08.2022

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: Benutzer hinzufügen, bearbeiten und löschen Aufgabe 2: Dokumentation Teil 1 – 3 fertigstellen Aufgabe 3: Zeitplan fertigstellen |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Heute habe ich mehrheitlich in der Dokumentation gearbeitet und Diagramme erstellt. Allerdings habe ich es tatsächlich geschafft, trotz grossen Verzögerungen den Zeitplan fertigzustellen. Leider fehlen bei mir noch in der Dokumentation gewisse Stellen, die ich noch füllen muss. |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Bilder konnten lange nicht angezeigt werden, bis mir Aurel Wicki nach ein paar Stunden helfen konnte. |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Bilder können angezeigt werden. |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Ich habe heute Hilfe von Janik Lüthi und von Aurel Wicki beansprucht. |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Laut Zeitplan liege etwas weiter hinten, und dass nur weil ich den Zeitplan zu spät angefangen habe zu machen und die Dokumentation etwas vernachlässigt habe. |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Trotz allem Missgeschick und Mühseligkeit habe ich es trotzdem, relativ nahe ans Ziel geschafft. Mag auch sein, dass ich mir für heute zu viele Ziele gesetzt habe. Aber ich will halt eben 2 bis 3 Tage vor der Abgabe der Mini PA fertig werden, um alles noch zu korrigieren, was noch korrigiert werden muss. Denn die Zeit rennt schneller als man denkt bei solchen Arbeiten! |  |  |  |

### Tag 4: 11.08.2022

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: Benutzer hinzufügen, bearbeiten und löschen Aufgabe 2: Zeitplan aktualisieren |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Nach langer Zeit habe ich es endlich geschafft, das Feature hinzuzufügen, um Benutzer hinzuzufügen, bearbeiten und zu löschen. |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Heute traten kaum grosse Fehler auf. |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Heute wurden Tests durchgeführt, um zu schauen, ob man Bilder hinzufügen kann und Benutzer hinzufügen, bearbeiten oder auch löschen kann. |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Heute wurde keine Hilfe beansprucht. |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Laut Zeitplan bin ich noch wegen der Dokumentation etwas weit hinten, aber programmiertechnisch gesehen sehr gut dran. |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Ich bin zufrieden, da ich meine beiden Tageszielen erreichen konnte, trotz allen Missständen die im Verlauf des Tages passiert sind. |  |  |  |

### Tag 5: 12.08.2022

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1 Aufgabe 2 |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Text… |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 6: 16.08.2022

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1 Aufgabe 2 |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Text… |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 7: 17.08.2022

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1 Aufgabe 2 |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Text… |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 8: 18.08.2022

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1 Aufgabe 2 |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Text… |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 9: 19.08.2022

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1 Aufgabe 2 |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Text… |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 10: 20.08.2022

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1 Aufgabe 2 |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Text… |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

# Analyse

## User Stories

Hier werden die User Storys aufgeführt. Die User Storys wurden mithilfe der Aufgabenstellung kategorisiert. Die Aufgaben mit der Kategorie 2 waren laut Aufgabenstellung nicht erforderlich, aber sie wurden trotzdem hinzugefügt. Die mit der Kategorie 1 sind Aufgaben, die laut der Aufgabenstellung erforderlich sind.

Nachfolgend werden die User Storys für die Rolle «Owner» aufgeführt:

| User Story 1 |  |
| --- | --- |
| Titel | Bilder hochladen |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich Bilder hochladen, damit ich sie auf der Webseite anzeigen kann. |
| Aufwand | 1h |
| Priorität | 1 |

| User Story 2 |  |
| --- | --- |
| Titel | Bilder bearbeiten |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich hinzugefügte Bilder bearbeiten, damit ich sie auf der Webseite aktualisieren kann. |
| Aufwand | 3h |
| Priorität | 1 |

| User Story 3 |  |
| --- | --- |
| Titel | Bilder löschen |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich hinzugefügte Bilder löschen, damit ich sie aus der Webseite löschen kann. |
| Aufwand | 1h |
| Priorität | 1 |

| User Story 4 |  |
| --- | --- |
| Titel | Benutzer hinzufügen |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich VIP-Benutzer hinzufügen, damit sie die privaten Bilder des Fotographen sehen können. |
| Aufwand | 20min |
| Priorität | 1 |

| User Story 5 |  |
| --- | --- |
| Titel | Benutzer bearbeiten |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich VIP-Benutzer bearbeiten, damit der Fotograph ihre Daten aktualisieren kann. |
| Aufwand | 20min |
| Priorität | 1 |

| User Story 6 |  |
| --- | --- |
| Titel | Benutzer löschen |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich VIP-Benutzer löschen, damit der Fotograph ihre Daten löschen kann. |
| Aufwand | 20min |
| Priorität | 1 |

| User Story 7 |  |
| --- | --- |
| Titel | Einloggen |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann man sich einloggen, damit man Bilder hochladen kann etc. |
| Aufwand | 20min |
| Priorität | 1 |

Nachfolgend werden die User Storys für die Rolle «VIP» aufgeführt:

| User Story 1 |  |
| --- | --- |
| Titel | Einloggen |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «VIP» soll man sich auf der Webseite einloggen können, damit man die privaten Bilder des Fotographen sehen kann. |
| Aufwand | 20min |
| Priorität | 1 |

| User Story 2 |  |
| --- | --- |
| Titel | Bilder hochladen |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «VIP» kann ich Bilder hochladen, damit ich sie auf der Webseite anzeigen kann. |
| Aufwand | 20min |
| Priorität | 2 |

| User Story 3 |  |
| --- | --- |
| Titel | Bilder bearbeiten |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «VIP» kann ich hinzugefügte Bilder bearbeiten, damit ich sie auf der Webseite aktualisieren kann. |
| Aufwand | 20min |
| Priorität | 2 |

| User Story 4 |  |
| --- | --- |
| Titel | Bilder löschen |
| Story | Als Benutzer mit der Rolle «VIP» kann ich hinzugefügte Bilder löschen, damit ich sie aus der Webseite löschen kann. |
| Aufwand | 20min |
| Priorität | 2 |

## Use Case

Abbildung 1: Use Case Diagram

## Anforderungen

### Funktional

Was das Produkt muss können -> Features

| Was | Beschreibung |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Bilder hochladen |
| Akteur / Auslöser | Benutzer mit Rolle «Owner» und Rolle «VIP» |
| Voraussetzung | Die Benutzer müssen schon im System hinzugefügt sein. |
| Funktionsablauf | Ein Bild mit den dazugehörigen Details wird in das Inventar hinzugefügt. |
| Endzustand | Das Bild wird auf der Webseite angezeigt. |
| Risiko | Mittel |
| Aufwand | Mittel |

| Was | Beschreibung |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Bilder bearbeiten |
| Akteur / Auslöser | Benutzer mit Rolle «Owner» und Rolle «VIP» |
| Voraussetzung | Die Benutzer müssen schon im System hinzugefügt sein. |
| Funktionsablauf | Ein Bild mit den dazugehörigen Details wird im Inventar bearbeitet. |
| Endzustand | Das Bild wird auf der Webseite aktualisiert. |
| Risiko | Mittel |
| Aufwand | Mittel |

| Was | Beschreibung |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Bilder löschen |
| Akteur / Auslöser | Benutzer mit Rolle «Owner» und Rolle «VIP» |
| Voraussetzung | Die Benutzer müssen schon im System hinzugefügt sein. |
| Funktionsablauf | Ein Bild mit den dazugehörigen Details wird vom Inventar gelöscht. |
| Endzustand | Das Bild wird auf der Webseite nicht mehr angezeigt. |
| Risiko | Mittel |
| Aufwand | Mittel |

| Was | Beschreibung |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Benutzer hinzufügen |
| Akteur / Auslöser | Benutzer mit Rolle «Owner» |
| Voraussetzung | Benutzer muss schon im System erfasst sein. |
| Funktionsablauf | Ein Benutzer mit den dazugehörigen Details wird im Inventar hinzugefügt. |
| Endzustand | Der Benutzer wird auf der Webseite in der Benutzerverwaltung angezeigt. Der Benutzer erhält somit die Rolle «VIP». |
| Risiko | Mittel |
| Aufwand | Mittel |

| Was | Beschreibung |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Benutzer bearbeiten |
| Akteur / Auslöser | Benutzer mit Rolle «Owner» |
| Voraussetzung | Ein Benutzer mit der Rolle «VIP» und ein «Owner» müssen schon im System erfasst sein. |
| Funktionsablauf | Ein Benutzer mit den dazugehörigen Details wird im Inventar bearbeitet. |
| Endzustand | Der Benutzer wird auf der Webseite in der Benutzerverwaltung aktualisiert. |
| Risiko | Mittel |
| Aufwand | Mittel |

| Was | Beschreibung |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Benutzer löschen |
| Akteur / Auslöser | Benutzer mit Rolle «Owner» |
| Voraussetzung | Ein Benutzer mit der Rolle «VIP» und ein «Owner» müssen schon im System erfasst sein. |
| Funktionsablauf | Ein Benutzer mit der Rolle «VIP» wird vom Inventar gelöscht. |
| Endzustand | Der Benutzer wird auf der Webseite in der Benutzerverwaltung nicht mehr angezeigt. |
| Risiko | Mittel |
| Aufwand | Mittel |

### Nicht-Funktional

Bilder werden noch nicht korrekt angezeigt. (Wird hoffentlich noch aktualisiert)

## Ziele

### Soll-System

Der Auftrag umfasst das ganze Soll-System. Weitere Implementationen oder Erweiterungen sind daher aktuell nicht geplant.

### Erforderlich

Damit das Projekt vollständig ist, sind folgende Funktionen erforderlich:

- Bilder hochladen und verwalten

- Benutzer hinzufügen und verwalten

### Optional

Was noch hinzugefügt werden kann.

## Risiken

Probleme hinsichtlich der Aufgabenstellung. Z.B. wegen Abhängigkeit, schlecht erweiterbar, veraltet, etc.

| Risikotitel |  |
| --- | --- |
| Beschreibung |  |
| Lösungsvariante |  |

## Lösungsvarianten

Wie man es noch anders lösen hätte können. Mit Begründung, warum.

# Entwurf

## Systembeschreibung

### Technologien

Für die Applikation wurde die Sprache PHP benutzt. Für die Versionskontrolle wurde ein Firmen Internes Git Repository verwendet. Das Backup des Servers wird nach dem 3-2-1 Prinzip erstellt. Die Dokumentation wurde jeweils durch einen Cloud-Speicher von Microsoft gesichert.

Screenshot Codesicherung und Dokumentenablage.

Nachfolgend sind die Versionen der benutzen Programme:

| Programm | Version |
| --- | --- |
| XAMPP | 3.3.0 |
| Visual Studio Code | 1.70 |
| Google Chrome | 104.0.5112.79 |

### Architektur

Für dieses Projekt wurde das MVC Modell verwendet.

### Projektumfeld

#### Systemgrenzen (Intern)

Es wurden keine internen Skripte oder APIs verwendet.

#### Externe Schnittstellen

Es wurde die Schnittstelle von https://fontawesome.com/icons für gewisse Icons genutzt.

## Design

### Activity

### ERM

### Klassendiagramm

### Mock-Ups

### Struktogramm

### …?

# Entscheiden

In diesem Projekt konnte ich, oder durfte ich sehr viel selbst entscheiden. Dazu gehört:

- Farbschema,

- Struktur,

- Aussehen, und

- Alles was mit der Schrift zutun hat

Für das Farbschema habe ich nicht lange überlegt und einfach eine Farbe genommen, die mir gerade gefiel. Daraus kam eine hellblaue Farbe für die Navigation, sowie für die Modale. Für die Hintergrundfarbe und für die Tabelle habe ich schwarz genommen.

Für die Bilder wollte ich etwas Spezielleres nehmen. Etwas das einem Museum ähnelt, einfach in Form einer Webseite. Darauf hinaus habe ich mich entschieden ein schöner weisser Rahmen zu nehmen.

# Realisierung

# Testplan

## Testmethode

Unittest, Integrationstest

## Voraussetzungen

| Was | Beschreibung |
| --- | --- |
| Gerät | Computer |
| Prozessor | Pentium 4 processor or higher |
| RAM | 128MB |
| Browser | Chrome |
| Betriebssystem | Windows |

## Testfälle

| ID | 1 |
| --- | --- |
| Name | Webseite aufrufen |
| Datum | DD.MM.YYYY |
| Person | Vorname Nachname |
| Beschreibung | Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen |
| Voraussetzungen | Internetzugriff, Webseite auf dem Webserver |
| Testschritte | Die URL des Webservers im Browser eingeben. |
| Soll Ergebnis | Die Webseite wird aufgerufen und angezeigt. |
| Ist Ergebnis | Die Webseite wurde aufgerufen und angezeigt. |
| Fehlerbeschreibung | Kein Fehler aufgetreten. |

## Testbericht

Während dem Testen sind keine Unerwarteten Ereignisse aufgetreten. Die Applikation funktioniert und kann in den Produktiven Betrieb gehen.

# Benutzeranleitung

## Systemeinstellungen

Zusätzliche Konfigurationen, Programme.

## Installationsanleitung

Beschreibung, wie die Applikation in Betrieb genommen wird.

## Bedienungsanleitung

Beschreibung, wie die Applikation benutzt wird.

# Probleme

Nachfolgend sind die Probleme aufgelistet, die während dem Projekt aufgetreten sind:

| Problem | Beschreibung | Lösung |
| --- | --- | --- |
| Das hochgeladene Bild wird nicht angezeigt | Nachdem man als «Owner» oder als «VIP» ein Bild hochladet, wird das hochgeladene Bild auf der Webseite nicht angezeigt. | Nachdem ich das Problem zusammen mit Janik Lüthi und danach mit Aurel Wicki versucht habe zu lösen, hat es nicht funktioniert. Wir kamen dem Problem aber etwas näher. Wir haben festgestellt, das irgendetwas beim Hochladen des Bildes zur Datenbank nicht richtig ist. Nach einer ganzen Ewigkeit habe ich mich dazu entschieden, dass Bild als Pfad auf der Datenbank zu speichern. Das heisst, dass einfach nur der Pfad des Bildes vom Computer in die Datenbank gespeichert wird. Danach kam Aurel noch einmal zu mir und wir konnten das Problem lösen. Es lag an einem während dem Upload mit hinzugefügten Slash im Image File: if(is_uploaded_file($_FILES['filename']['tmp_name'])) { $imgData = addslashes(file_get_contents($_FILES['filename']['tmp_name'])); $imageProperties = getimageSize($_FILES['filename']['tmp_name']); Die “addslashes” Funktion fügt ein Slash am Ende hinzu, was zum Fehler geführt hat: $imgData = file_get_contents($_FILES['filename']['tmp_name']); $imageProperties = getimageSize($_FILES['filename']['tmp_name']); Nachdem man die “addslashes” Funktion entfernt, funktioniert es! |

# Schlusswort

Zieht im Schlusswort nachvollziehbare Schlüsse aus seiner eigenen Reflexion. Das Schlusswort enthält eine persönliche Bilanz:

Wie ist es gegangen?

Was könnte besser sein?

Soll- / Ist-Vergleich

Persönliche Bilanz

# Verzeichnisse

## Glossar

Nachfolgend sind Begriffe aufgelistet, die zum Verständnis dieses Dokumentes benötigt werden. Muss alphabetisch sortiert sein

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Ballwil | Ein Ort im Seetal |
| Luzern | Kanton und Hauptort |
| Muster Hans | Eine nicht existierende Person, die zu Testzwecken Namentlich benannt wird. |
| Stans | Kantonshauptort von Nidwalden |

## Quellenverzeichnis

### Sitzungsprotokolle

Test

## Bildverzeichnis

Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.

# Anhänge

A.1	Anhang 1: Listings	II

A.2	Anhang 2: Zusatz-Informationen	II

Anhang 1: Listings

Nicht eigenständig erstellter Code wurde entfernt. Wird dieser trotzdem zum Verständnis benötigt, wurde die entsprechende Zeile Hellgrau eingefärbt. Ausgenommen sind Zeilen, die zusätzlich noch manuell bearbeitet wurden.

Datei XY:

Anhang 2: Zusatz-Informationen

Dokumente, die man nicht selbst erarbeitet hat, aber zum Verständnis der Arbeit benötigt werden.